|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Considero que hemos avanzado de acuerdo con gran parte de la planificación, aunque todavía tenemos actividades en desarrollo. Según nuestra Carta Gantt, ya completamos el levantamiento de requisitos y el primer sprint, mientras que el desarrollo de perfiles, la integración y las pruebas siguen en curso. En mi caso, estoy encargado del perfil Administrador, por lo que me he enfocado en desarrollar sus funciones y conectarlas con el backend y la base de datos. Nos ha ayudado dividir el trabajo por perfiles y utilizar herramientas conocidas. La principal dificultad ha sido coordinar los cambios entre módulos y ajustar algunas funcionalidades a medida que probamos el sistema.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades revisando los errores, realizando pruebas de las funcionalidades que desarrollo y coordinándome con mis compañeros cuando un cambio afecta otros módulos. Para lo que falta, quiero priorizar las funciones pendientes del Administrador, revisar las respuestas de la API y validar que la información se guarde y consulte correctamente en PostgreSQL. También considero importante realizar pruebas cruzadas con los perfiles Residente y Guardia, y dejar tiempo para corregir problemas antes de integrar los componentes físicos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, porque he asumido la responsabilidad del desarrollo del perfil Administrador y he aportado a la construcción del sistema CAP. Destaco mi compromiso para resolver problemas y adaptar el código cuando surgen nuevos requerimientos. Al mismo tiempo, reconozco que puedo mejorar la organización de mis tareas, documentar mejor los cambios y realizar pruebas más constantes, en lugar de concentrarlas al final. Mi objetivo es entregar un módulo estable, claro y fácil de integrar con el trabajo de mis compañeros.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo asegurar que los tres perfiles funcionen correctamente en conjunto y que la integración con el ESP32 no genere problemas en la etapa final. Me gustaría preguntarle al docente qué nivel de pruebas y evidencia recomienda presentar para demostrar que el sistema está correctamente integrado, especialmente considerando la validación de accesos, los códigos QR y la futura conexión con la maqueta física.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que, por ahora, es conveniente mantener la responsabilidad principal de cada integrante: César en Residente, yo en Administrador y Ernesto en Guardia. Sin embargo, sí necesitamos distribuir mejor las pruebas de integración, la revisión de errores y la documentación, porque son actividades que afectan a todo el sistema. También debemos coordinarnos para apoyar las tareas pendientes, como el reconocimiento de patentes y la integración del ESP32, sin descuidar el cierre de los módulos que ya están en desarrollo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como equipo hemos logrado avanzar gracias a que cada integrante tiene responsabilidades definidas y aporta desde su parte del desarrollo. Valoro la disposición para resolver problemas y compartir avances, porque el proyecto requiere que frontend, backend y base de datos funcionen como una sola solución. Podemos mejorar la comunicación cuando se realizan cambios en las API o en la estructura de datos, además de revisar con mayor frecuencia la Carta Gantt y los pendientes. Creo que mantener reuniones breves y pruebas conjuntas nos ayudará a cumplir las siguientes etapas.