|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El proyecto CAP ha avanzado en la implementación de la plataforma web, la autenticación por roles, las invitaciones QR y la validación de vehículos. La distribución de tareas por perfiles ha facilitado el trabajo: me he enfocado en las funciones del Guardia, mientras mis compañeros desarrollan los perfiles Residente y Administrador. No todas las actividades están concluidas, ya que la integración de módulos en la nube y las etapas de reconocimiento de patentes e integración física requieren trabajo adicional. La coordinación de horarios y la compatibilidad entre módulos han sido desafíos importantes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He abordado las dificultades revisando el funcionamiento del perfil Guardia, realizando pruebas de validación y comunicando los problemas detectados al equipo. Para los próximos avances, considero necesario acordar interfaces y datos comunes entre los tres perfiles, registrar los errores encontrados y probar cada cambio antes de integrarlo. También propongo priorizar la estabilización de la plataforma en Vercel, Render y Neon antes de incorporar OCR y ESP32.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, especialmente por mi participación en el desarrollo y revisión del perfil Guardia, que es fundamental para validar invitaciones, patentes y consultar accesos. Destaco mi disposición para resolver problemas y colaborar con mis compañeros. Puedo mejorar la planificación de mis tareas, documentar con mayor detalle las pruebas realizadas y comunicar oportunamente cualquier bloqueo que afecte el avance general.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me gustaría consultar al docente qué nivel de integración funcional espera para la demostración de la Fase 2 y cuáles son las evidencias mínimas necesarias para acreditar el avance del perfil Guardia. También sería útil confirmar cómo evaluar las funciones planificadas de OCR y ESP32 si todavía se encuentran en desarrollo al momento de la revisión.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos conveniente mantener la distribución principal por perfiles: César en Residente, Carlos en Administrador y yo en Guardia, porque facilita la responsabilidad sobre cada módulo. Sin embargo, las actividades de integración, pruebas entre perfiles, documentación y conexión con los componentes físicos deben asignarse y revisarse de forma compartida. Si aparecen tareas críticas o retrasos, redistribuiremos apoyos según la disponibilidad y los conocimientos de cada integrante.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como grupo valoramos la división clara de responsabilidades y el apoyo mutuo para avanzar en CAP. Hemos logrado desarrollar componentes que deben funcionar de manera integrada y compartir soluciones ante problemas técnicos. Como aspectos por mejorar, necesitamos coordinar reuniones de seguimiento más constantes, registrar los acuerdos, mantener actualizada la documentación y realizar pruebas conjuntas con mayor anticipación para evitar dificultades al unir los módulos.