Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC - Proyecto APT |
| --- | --- |
| Proyecto | CAP: Sistema Inteligente de Control de Acceso Vehicular y Peatonal para Condominios |
| Fecha de preparación | Octubre de 2026 |
| Cliente | Comunidades residenciales, edificios y condominios |
| Patrocinador principal | Docente responsable del Proyecto APT |
| Gerente de proyecto | César Escamilla - Product Manager / Coordinación del proyecto |

# Propósito y justificación del proyecto

Los edificios y condominios requieren controlar diariamente el ingreso de residentes, visitantes y vehículos. Cuando estos procesos dependen de registros manuales, comunicación directa con residentes o herramientas separadas, se dificulta la centralización de la información y la trazabilidad de los accesos realizados. CAP (Control de Acceso a Propiedad) surge como una solución orientada a centralizar la gestión del acceso vehicular y peatonal mediante una plataforma web que permita administrar usuarios, viviendas, vehículos, invitaciones y eventos de acceso. La implementación de CAP permitirá gestionar perfiles Residente, Guardia y Administrador; generar y validar invitaciones mediante códigos QR para visitas individuales y eventos; registrar y validar vehículos; mantener trazabilidad de los accesos; incorporar reconocimiento automático de patentes mediante cámara; e integrar dispositivos ESP32 para representar físicamente la apertura de accesos vehiculares y peatonales. El proyecto se justifica por la necesidad de integrar estos procesos en una misma solución tecnológica, con una arquitectura modular y adaptable a distintas comunidades residenciales. Además de su desarrollo académico, CAP considera una posible proyección comercial como solución configurable para edificios y condominios.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo, integración y despliegue de una plataforma web destinada a la gestión del control de acceso vehicular y peatonal en edificios y condominios. CAP integra un frontend desarrollado con React y Vite, un backend mediante FastAPI, una API REST y una base de datos PostgreSQL. La versión final se despliega utilizando Vercel para el frontend, Render para el backend/API y Neon para PostgreSQL. Entregables principales: • Plataforma web CAP con perfiles Residente, Guardia y Administrador. • Autenticación y autorización mediante JWT. • Gestión de usuarios y viviendas. • Invitaciones QR individuales y para eventos. • Gestión de vehículos y validación de patentes. • Dashboard, historial y registro de eventos de acceso. • Arquitectura desplegada en Vercel, Render y Neon. • Reconocimiento automático de patentes mediante cámara. • Integración con ESP32 para accesos vehiculares y peatonales. • Scripts y documentación de base de datos. • Documentación técnica y del Proyecto APT. • Pruebas funcionales y de integración.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Los módulos comprometidos para la entrega final se encuentran operativos e integrados y las funciones pendientes quedan identificadas y documentadas. |  |
| Cronograma (Tiempo) Completar el proyecto dentro de la planificación académica definida para el Proyecto APT, organizada mediante Scrum y seis sprints. | Cumplimiento de los hitos y entregables establecidos para cada fase, registrando y justificando los ajustes realizados al plan de trabajo. |
| Costo Desarrollar CAP utilizando los recursos tecnológicos disponibles para el proyecto académico y servicios en la nube seleccionados. | El desarrollo se mantiene dentro de los recursos disponibles, sin requerir un presupuesto monetario formal adicional para la versión académica. |
| Calidad Verificar que las funciones implementadas respondan a los requerimientos y reglas de negocio definidos para cada perfil. | Pruebas funcionales e integrales ejecutadas sobre los módulos principales, con incidencias relevantes corregidas o documentadas antes de la entrega final. |
| Arquitectura documentada, despliegue funcional en la nube y propuesta de valor/diferenciación definida para CAP. |  |

# Riesgos iniciales de alto nivel

El proyecto CAP presenta riesgos técnicos, de integración, planificación y operación que deben ser considerados durante su desarrollo. En el ámbito técnico, existe riesgo de incompatibilidades o fallas de comunicación entre el frontend desplegado en Vercel, el backend/API en Render y la base de datos PostgreSQL en Neon. También pueden producirse dificultades durante la implementación del reconocimiento automático de patentes debido a iluminación, calidad de imagen, posición de la cámara u otras condiciones externas. La integración con ESP32 y componentes físicos representa otro riesgo, ya que requiere coordinar correctamente la comunicación entre software y hardware y validar el comportamiento de los dispositivos. En la gestión del proyecto, los principales riesgos corresponden a retrasos en funcionalidades pendientes, diferencias entre versiones locales y en la nube y disponibilidad limitada del equipo debido a obligaciones académicas. Estos riesgos se mitigan mediante división de responsabilidades por perfil, integración progresiva, control de versiones y pruebas por módulo. Para una futura implementación comercial también deberán evaluarse disponibilidad, seguridad, protección de datos, infraestructura física, soporte y continuidad operacional.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio y planificación del proyecto | Semana 1 |
| Definición de requerimientos, backlog y arquitectura | Semana 3 |
| Diseño e implementación de base de datos | Semana 5 |
| Desarrollo de perfiles Residente, Guardia y Administrador | Semana 9 |
| Integración de QR, eventos, vehículos y dashboard | Semana 11 |
| Despliegue e integración en Vercel, Render y Neon | Semana 13 |
| Integración OCR/ESP32 y pruebas integrales | Semana 15 |
| Documentación, ajustes y entrega final | Semana 16 |

# Presupuesto inicial asignado

CAP corresponde a un proyecto académico y no cuenta con un presupuesto monetario formal asignado para su desarrollo. El equipo utiliza principalmente recursos propios, herramientas de desarrollo disponibles y servicios en la nube seleccionados para implementar la versión funcional. Los principales recursos tecnológicos consideran equipos personales, conexión a Internet, GitHub, React/Vite, FastAPI, PostgreSQL y los servicios Vercel, Render y Neon. Para la etapa de integración física se contemplan además ESP32, servomotores, cámara y componentes electrónicos necesarios para la maqueta. En una futura implementación comercial deberá elaborarse un presupuesto específico que considere infraestructura física, dispositivos, instalación, servicios en la nube, soporte, mantenimiento y costos operacionales según las características de cada comunidad.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Docente responsable del Proyecto APT | Patrocinador / Supervisor académico | Duoc UC |
| César Escamilla | Product Manager / Integrante del equipo | Proyecto CAP |
| Carlos Ycochea | Desarrollador - Perfil Administrador | Proyecto CAP |
| Ernesto Neculan | Desarrollador - Perfil Guardia | Proyecto CAP |
| Residentes | Usuario final | Comunidad residencial |
| Guardias / Administración del condominio | Usuarios operativos y administrativos | Comunidad residencial |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| César Escamilla | Product Manager / Coordinación del proyecto | Proyecto CAP - Duoc UC |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Coordinación de actividades | Coordina el seguimiento del trabajo, consolida documentación y apoya la distribución de actividades junto con el equipo. |
| Gestión de alcance y planificación | Da seguimiento al Product Backlog, hitos y ajustes del plan. Los cambios relevantes se acuerdan con el equipo y se validan académicamente cuando corresponda. |
| Decisiones técnicas | Las decisiones técnicas se toman de forma colaborativa entre César Escamilla, Carlos Ycochea y Ernesto Neculan, considerando la responsabilidad de cada integrante sobre su perfil. |
| Resolución de conflictos | Coordina la revisión de dificultades internas y facilita acuerdos; los asuntos académicos que no puedan resolverse por el equipo se escalan al docente. |
| Limitaciones de autoridad | No posee autoridad institucional, contractual ni presupuestaria sobre Duoc UC o comunidades externas. Su autoridad corresponde a la coordinación académica interna del proyecto. |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| César Escamilla | Desarrollo perfil Residente / coordinación y documentación |
| Carlos Ycochea | Desarrollo perfil Administrador |
| Ernesto Neculan | Desarrollo perfil Guardia / QA y revisión |
| React + Vite | Frontend |
| FastAPI + SQLAlchemy + JWT | Backend / API |
| PostgreSQL en Neon | Base de datos |
| Vercel + Render | Despliegue frontend y backend |
| ESP32, cámara, servomotores y componentes | Integración física / prototipo |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Docente responsable del Proyecto APT |  |  |
| César Escamilla - Product Manager |  |  |
| Carlos Ycochea / Ernesto Neculan - Equipo CAP |  |  |